Ticketing × Finance Backend Lab

개인 학습 프로젝트 결정 사항 및 실행 기준 문서

가칭: Ticket-Lab  |  Version 1.0

이 문서의 목적 다른 대화/작업 컨텍스트에서도 프로젝트의 방향을 잃지 않도록, 지금까지 합의된 주제·범위·아키텍처·학습 목표·시간 계획·Experiment 정책을 한 문서에 고정한다. 새로운 의사결정이 생길 때 이 문서를 기준선으로 갱신한다.

핵심 질문

“10명이 사용하던 Spring Boot 애플리케이션을 10,000명이 동시에 사용하면 어떤 일이 일어나는가?”

# 문서 구성

1. 프로젝트 목적과 최종 주제

2. 확정 기술 스택과 비범위

3. 도메인 범위와 금융 범위

4. 목표 아키텍처 진화 경로

5. 학습 목표와 운영 원칙

6. Backend vs Infra 책임 경계

7. Experiment 운영 방식

8. 실제 구현할 핵심 Experiment 40개

9. 전체 Experiment 카탈로그 (86개)

10. ML/MLOps 최종 단계

11. 예상 일정과 종료 지점

12. Definition of Done 및 다음 컨텍스트용 요약

# 1. 프로젝트 목적과 최종 주제

본 프로젝트의 1차 목적은 DevOps/MLOps 엔지니어가 백엔드 개발자의 고충과 설계 제약을 직접 경험하기 위해 Spring 기반 백엔드를 학습하는 것이다. 단순 CRUD 애플리케이션 제작이 아니라, 트래픽과 장애를 의도적으로 발생시키고 원인을 분석한 뒤 애플리케이션과 플랫폼 양쪽의 해결 방식을 비교한다.

최종 주제 고트래픽 티켓팅 시스템에 금융 정합성을 결합한다. 핵심 도메인은 좌석/예약/결제이며, 초기 금융 범위로 Payment, Refund, Wallet, Ledger, Settlement를 포함한다. 이후 Monolith → MSA → Event-Driven → ML/MLOps로 진화시킨다.

티켓팅을 선택한 이유는 “한정된 자원(좌석)을 매우 많은 사용자가 동시에 획득하려는 상황”이 자연스럽게 Race Condition, Lock, Transaction, Idempotency, Cache, Queue, Kafka, Saga 등의 필요성을 만든다는 점이다. 금융을 결합하면 좌석 정합성과 금전 정합성을 동시에 다룰 수 있다.

# 2. 확정 기술 스택과 비범위

## 2.1 필수/주요 기술

| 영역 | 기술 | 결정 |
| --- | --- | --- |
| Backend | Spring Boot | 핵심 애플리케이션 프레임워크 |
| Distributed | Spring Cloud | Gateway/Resilience/분산 환경 패턴 학습 |
| AWS | VPC, RDS MySQL, EC2 Kafka, Redis, SQS 등 | 클라우드/데이터/메시징 인프라 |
| Kubernetes | Self-managed Kubernetes (No EKS) | EKS는 사용하지 않음 |
| Observability | Prometheus, Grafana, Loki, Tempo | Metrics/Logs/Traces 통합 |
| GitOps / Mesh | ArgoCD, Istio | 배포/Traffic Policy/mTLS/Resilience |
| CI | GitHub Actions | Build/Test/Image/배포 흐름 |
| Optional | ELK | 필수 아님. 필요 시 가볍게 경험 |
| Optional IaC | Terraform, Ansible | 프로젝트 핵심 범위 이후 개인적으로 확장 가능 |

## 2.2 명시적 비범위 / 후순위

실제 카드/실제 PG/실제 돈을 사용하지 않는다. Mock Payment Gateway와 가상 Wallet/금액으로 금융 로직을 학습한다.

Resale Marketplace와 Escrow는 초기 범위에서 제외하고 후속 확장으로 미룬다.

LLM은 초기 MLOps 학습의 필수 요소가 아니다. 먼저 일반 ML 모델을 학습/서빙한다.

EKS는 사용하지 않는다.

ELK, Terraform, Ansible은 핵심 완료 조건이 아니다.

“기능이 많은 상용 서비스 복제”가 목표가 아니다. 장애 재현과 문제 해결 학습이 우선이다.

# 3. 도메인 범위와 금융 범위

## 3.1 초기 Monolith 도메인

User Event / Performance Seat Reservation Ticket Payment / Refund Wallet / Ledger Settlement

기능은 작게 시작한다. 공연/회차/좌석 조회, 좌석 예약, 결제, 예약 취소/환불, Wallet 사용, Ledger 기록, 정산이 핵심이다.

## 3.2 금융 범위 확정

| 도메인 | 역할 | 주요 학습 포인트 |
| --- | --- | --- |
| Payment | 결제 요청/승인/상태 관리 | Idempotency, Unknown State |
| Refund | 예약 취소에 따른 환불 | Saga/Compensation |
| Wallet | 가상 잔액 사용 | 동시 출금, Lost Update |
| Ledger | 금전 이동 원장 | 불변식/Atomicity/Reconciliation |
| Settlement | 주최자/플랫폼 정산 시뮬레이션 | Batch Restart/중복 방지 |

후속 범위 Resale + Escrow는 학습 가치는 높지만 비즈니스 로직 양을 크게 늘리므로 초기 프로젝트에서는 제외한다. 핵심 40개 Experiment와 MLOps까지 완료한 뒤 선택적으로 추가한다.

# 4. 목표 아키텍처 진화 경로

## 4.1 Stage A — Spring Boot Monolith

Client ↓ Spring Boot Monolith ├─ Event / Seat ├─ Reservation ├─ Payment / Refund ├─ Wallet / Ledger └─ Settlement ↓ RDS MySQL

처음에는 Redis/Kafka/MSA를 필요 이상으로 넣지 않는다. 먼저 단순한 Monolith로 정상 기능을 만들고 DB/JPA/Transaction 문제를 직접 경험한다.

## 4.2 Stage B — 트래픽과 장애로 Monolith를 압박

Load Test ↓ N+1 / Slow Query / Lock / Deadlock Connection Pool / Timeout / Cache Stampede Double Booking / Duplicate Payment / Wallet Race

이 단계에서 “왜 단순한 코드가 고트래픽에서 깨지는가?”를 학습한다. 각 장애는 Metrics, Logs, Traces를 통해 관측하고 Before/After를 남긴다.

## 4.3 Stage C — MSA 및 Event-Driven 전환

Spring Cloud Gateway │ ┌──────┼─────────┬─────────┐ Event Reservation Payment Wallet/Ledger │ Kafka │ Settlement / Async Workers

MSA는 처음부터 적용하지 않는다. Monolith에서 실제 병목/배포 결합/확장 단위 문제를 경험한 뒤 분리한다. 이 단계에서 Saga, Transactional Outbox, Inbox/Idempotent Consumer, Retry/DLQ, Eventual Consistency를 학습한다.

## 4.4 Stage D — Kubernetes / Platform

GitHub Actions → Container Registry → GitOps Repo → ArgoCD → Kubernetes │ ├─ Istio ├─ Prometheus / Grafana ├─ Loki └─ Tempo AWS: VPC / RDS MySQL / EC2 Kafka / Redis / SQS / EC2-based K8s (No EKS)

인프라 구축 자체보다 애플리케이션 장애와 플랫폼 대응의 책임 경계를 비교하는 것이 목적이다.

## 4.5 Stage E — ML/MLOps

Ticket traffic / reservation history ↓ S3 ↓ Kubeflow Pipeline Preprocess → Train → Evaluate → Model Artifact ↓ KServe ↓ Demand / Peak RPS Prediction API

# 5. 학습 목표와 운영 원칙

기초 백엔드: Spring MVC, Validation, Exception Handling, JPA/Hibernate, Transaction, Connection Pool, MySQL Index, 테스트.

대표 장애를 일부러 발생시키고 원인과 해결책을 비교한다: N+1, 잘못된 Index, Deadlock, Connection Pool 고갈, Timeout, Retry, Cache 문제 등.

트래픽 증가로 인한 동시성/경쟁 상태 문제는 필수 핵심 영역이다: 좌석 중복 예약, Lost Update, Wallet 동시 출금, Optimistic/Pessimistic Lock 비교.

MSA는 목적이 아니라 Monolith의 실제 문제를 해결하기 위한 결과로 도입한다.

Saga/Outbox/Inbox/Idempotency/DLQ/Event Ordering 등 분산 시스템 패턴을 실제 실패 시나리오로 학습한다.

Observability는 설치 체크리스트가 아니라 장애 원인을 찾는 도구로 사용한다.

MLOps는 일반 ML부터 시작한다. Kubeflow는 LLM 전용으로 보지 않으며, XGBoost/LightGBM/scikit-learn 계열 모델을 먼저 파이프라인화한다.

프로젝트의 핵심 산출물은 “기능 수”보다 Experiment 보고서와 Before/After 데이터이다.

# 6. Backend vs Infra 책임 경계

핵심 원칙 데이터가 틀렸거나 비즈니스 불변식이 깨졌다면 Backend가 1차 책임이다. 가용성·용량·네트워크·배포 환경 문제는 Infra가 주도한다. Timeout/Retry/Cache/Messaging은 경계 문제이므로 양쪽 대응을 분리해서 기록한다.

| 문제 영역 | Primary | Application 관점 | Platform 관점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 정합성 / Business Invariant | Backend | Unique Constraint, Transaction, Lock, Idempotency | Scale-out로 해결하지 않는다 |
| 비즈니스 의미가 있는 Retry/보상 | Backend | Saga, Compensation, State Machine | Mesh Retry는 의미를 모름 |
| CPU/Memory/Node/AZ/Probe | Infra | Resource/HA/Probe/Deployment | 앱 최적화와 별개로 플랫폼이 책임 |
| Timeout / Retry / Circuit Breaker | Shared | 앱: 의미/상태 기반 정책 | Infra: 네트워크 레벨 정책/보호 |
| Cache | Shared | 앱: key/TTL/일관성 전략 | Infra: Redis capacity/HA |
| Kafka Lag / Messaging | Shared | 앱: 처리량/멱등성/Backpressure | Infra: Partition/Broker/Scale |
| Observability | Shared | 계측/Correlation | Collector/Dashboard/Retention/Alert |

# 7. Experiment 운영 방식

전체 Experiment는 카탈로그로 모두 기록한다. 실제 구현은 핵심 40개를 선정한다. 나머지는 확장 후보이며, 핵심 40개가 끝나기 전에는 범위를 무작정 늘리지 않는다.

## 7.1 모든 Experiment의 공통 템플릿

# EXP-XX <Name> ## Scenario 의도적으로 어떤 조건을 만든다. ## Expected / Actual 예상과 실제 동작을 비교한다. ## Observation Metrics / Logs / Traces / DB / Kafka 상태를 기록한다. ## Root Cause 근본 원인을 설명한다. ## Application Fix 백엔드에서 가능한 근본 해결/완화책을 적용한다. ## Platform Mitigation Infra/K8s/Istio/AWS에서 가능한 완화책을 적용한다. ## Result P50/P95/P99, Error Rate, Throughput, Lock Wait, Pool, Lag 등 Before/After. ## Responsibility Root Cause Layer / Primary Fix / Secondary Mitigation을 명시한다. ## Lesson 왜 이 해결책을 선택했는지와 Trade-off를 적는다.

## 7.2 Experiment 완료 조건

1. 문제를 재현할 수 있는 자동화/스크립트 또는 명확한 재현 절차가 있다.

2. 문제 발생을 Metrics/Logs/Traces 중 최소 하나 이상으로 관측한다.

3. 근본 원인을 코드/쿼리/설정 수준에서 설명할 수 있다.

4. Backend Fix와 Infra Mitigation을 구분해서 기록한다. 해당되지 않으면 N/A라고 명시한다.

5. 수정 전/후의 수치 또는 명확한 동작 차이를 남긴다.

6. 재발 방지 또는 Trade-off를 기록한다.

# 8. 실제 구현할 핵심 Experiment 40개

아래 40개를 “필수 구현”으로 고정한다. 순서는 학습 단계에 맞춘 것이며, 각 Experiment는 독립적으로 완료 가능한 작은 단위로 유지한다.

| # | ID | Phase | Experiment | Primary | 재현할 핵심 문제 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BE-01 | P1 Monolith / DB·JPA | JPA N+1 | Backend | 공연/예약 목록 조회에서 Query 수 폭증 |
| 2 | BE-03 | P1 Monolith / DB·JPA | Index 없음 | Backend | 예약 검색이 Full Scan으로 전환되어 지연 증가 |
| 3 | BE-04 | P1 Monolith / DB·JPA | 잘못된 Composite Index | Backend | 인덱스가 존재하지만 조건/정렬에서 활용되지 않음 |
| 4 | BE-05 | P1 Monolith / DB·JPA | 불필요한 Entity Loading | Backend | 필요 이상의 연관 엔티티 로딩으로 DB/Heap 부담 증가 |
| 5 | BE-06 | P1 Monolith / DB·JPA | Long Transaction | Backend | 외부 호출/긴 로직 때문에 DB Connection 장시간 점유 |
| 6 | BE-15 | P1 Monolith / DB·JPA | Isolation Anomaly | Backend | Non-repeatable Read / Phantom Read 등 발생 |
| 7 | BE-07 | P2 동시성 / 금융 정합성 | Lost Update | Backend | 동시에 Wallet/상태를 수정해 업데이트 유실 |
| 8 | BE-08 | P2 동시성 / 금융 정합성 | Double Booking | Backend | 동일 좌석에 다수 요청이 동시에 성공 |
| 9 | BE-09 | P2 동시성 / 금융 정합성 | Deadlock | Backend | 서로 다른 순서로 Row Lock을 획득해 교착 |
| 10 | BE-10 | P2 동시성 / 금융 정합성 | Optimistic Lock 충돌 | Backend | 고경합 구간에서 Version 충돌/Retry 폭증 |
| 11 | BE-11 | P2 동시성 / 금융 정합성 | Duplicate Payment | Backend | Client Retry/중복 요청으로 이중 결제 |
| 12 | BE-13 | P2 동시성 / 금융 정합성 | Wallet Overdraft | Backend | 동시 출금으로 잔액보다 많은 금액 사용 |
| 13 | BE-14 | P2 동시성 / 금융 정합성 | Ledger 불일치 | Backend | Debit/Credit 또는 원장/잔액 불일치 |
| 14 | FIN-02 | P2 동시성 / 금융 정합성 | Payment 성공 후 응답 유실 | Backend | PG는 성공했지만 서비스가 결과를 모르는 Unknown State |
| 15 | FIN-03 | P2 동시성 / 금융 정합성 | PG 성공 / 내부 DB 실패 | Backend | 외부 결제 성공과 내부 상태가 불일치 |
| 16 | FIN-04 | P2 동시성 / 금융 정합성 | Refund 성공 / Reservation 업데이트 실패 | Backend | 환불과 예약 상태가 불일치 |
| 17 | FIN-08 | P2 동시성 / 금융 정합성 | Settlement Batch 중간 장애 | Backend | 처리 도중 프로세스가 종료됨 |
| 18 | FIN-09 | P2 동시성 / 금융 정합성 | Settlement 중복 실행 | Backend | 재실행으로 동일 정산을 두 번 지급 |
| 19 | MIX-01 | P3 트래픽 / Resilience | Connection Pool 고갈 | Shared | Hikari active/pending 증가 후 전체 API 지연 |
| 20 | MIX-02 | P3 트래픽 / Resilience | DB Connection 폭증 | Shared | Pod Scale-out이 RDS 연결 수 폭증으로 이어짐 |
| 21 | MIX-03 | P3 트래픽 / Resilience | Timeout Chain | Shared | Gateway/App/DB timeout 불일치로 느린 실패와 자원 점유 |
| 22 | MIX-04 | P3 트래픽 / Resilience | Retry Storm | Shared | 다층 Retry가 장애 중 요청량을 폭증시킴 |
| 23 | MIX-05 | P3 트래픽 / Resilience | Cascading Failure | Shared | Payment 장애가 Reservation 등 상위 서비스로 전파 |
| 24 | MIX-06 | P3 트래픽 / Resilience | Cache Stampede | Shared | 인기 캐시 TTL 만료 순간 DB에 요청 집중 |
| 25 | MIX-08 | P3 트래픽 / Resilience | Cache Hot Key | Shared | 특정 공연/좌석 Key에 요청 집중 |
| 26 | MIX-13 | P3 트래픽 / Resilience | Thundering Herd | Shared | 티켓 오픈 순간 대량 요청이 동시에 핵심 자원으로 진입 |
| 27 | MIX-16 | P3 트래픽 / Resilience | Graceful Shutdown 실패 | Shared | 배포/종료 중 In-flight 요청 또는 메시지 처리 유실 |
| 28 | EVT-03 | P4 MSA / Event-Driven | Consumer duplicate | Backend | 동일 이벤트가 여러 번 소비 |
| 29 | EVT-04 | P4 MSA / Event-Driven | Consumer crash after DB commit | Backend | DB 반영 후 offset commit 전 장애로 재처리 |
| 30 | EVT-05 | P4 MSA / Event-Driven | 이벤트 순서 역전 | Backend | PaymentCompleted/Cancelled 등이 기대 순서와 다르게 도착 |
| 31 | EVT-07 | P4 MSA / Event-Driven | Consumer Lag | Shared | 소비 지연이 누적되어 실시간성 저하 |
| 32 | EVT-08 | P4 MSA / Event-Driven | Poison Message | Shared | 역직렬화/비즈니스 오류 이벤트가 반복 실패 |
| 33 | EVT-09 | P4 MSA / Event-Driven | Schema 변경으로 Consumer 장애 | Backend | Producer/Consumer 버전 차이로 호환성 문제 |
| 34 | EVT-10 | P4 MSA / Event-Driven | DB commit / Kafka publish 불일치 | Backend | Dual write로 상태와 이벤트가 분리 |
| 35 | INF-01 | P5 Platform / Observability | CPU Throttling | Infra | CPU limit이 너무 낮아 Latency 증가 |
| 36 | INF-02 | P5 Platform / Observability | OOMKilled | Infra + Backend | Heap/Off-heap/Container limit 불일치 또는 누수 |
| 37 | INF-04 | P5 Platform / Observability | Readiness 잘못 설정 | Infra | 준비되지 않은 Pod로 트래픽 전달 |
| 38 | INF-05 | P5 Platform / Observability | Liveness 오용 | Infra | 느린 Pod를 반복 재시작해 장애 증폭 |
| 39 | INF-16 | P5 Platform / Observability | Bad Deployment | Infra | 신규 버전에서 Error Rate 급증 |
| 40 | OBS-01 | P5 Platform / Observability | Slow API root cause 찾기 | Shared | API P99 상승 원인을 Trace로 식별 |

## 8.1 단계별 개수

| 단계 | 개수 | 핵심 |
| --- | --- | --- |
| P1 Monolith / DB·JPA | 6 | ORM/Index/Transaction의 기본 병목을 이해 |
| P2 동시성 / 금융 정합성 | 12 | Race Condition, Lock, Payment/Wallet/Ledger/Settlement 정합성 |
| P3 트래픽 / Resilience | 9 | Pool, Timeout, Retry, Cache, Herd, Shutdown |
| P4 MSA / Event-Driven | 7 | At-least-once, Ordering, Lag, DLQ, Outbox |
| P5 Platform / Observability | 6 | CPU/Memory/Probe/Deployment + Trace 기반 RCA |

# 9. 전체 Experiment 카탈로그 (86개)

아래 목록은 현재까지 정의한 전체 장애/실험 후보이다. “IMPLEMENT”는 핵심 40개에 포함된 항목이며, “BACKLOG”는 이후 확장 후보이다. 중복 주제가 일부 존재하는 이유는 동일 현상을 서로 다른 관점(도메인/메시징/플랫폼)에서 별도 실험으로 볼 수 있기 때문이다.

## 9.1 Backend 중심 (18개)

| ID | 상태 | Experiment | Primary | 학습 Focus | Failure Scenario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BE-01 | IMPLEMENT | JPA N+1 | Backend | Fetch Join, EntityGraph, Batch Fetch | 공연/예약 목록 조회에서 Query 수 폭증 |
| BE-02 | BACKLOG | 잘못된 Pagination | Backend | Query/Pagination 설계 | JOIN + pagination 조합으로 성능 저하/메모리 사용 증가 |
| BE-03 | IMPLEMENT | Index 없음 | Backend | EXPLAIN, Index 설계 | 예약 검색이 Full Scan으로 전환되어 지연 증가 |
| BE-04 | IMPLEMENT | 잘못된 Composite Index | Backend | Composite Index, Leftmost Prefix | 인덱스가 존재하지만 조건/정렬에서 활용되지 않음 |
| BE-05 | IMPLEMENT | 불필요한 Entity Loading | Backend | Projection, DTO, Fetch 전략 | 필요 이상의 연관 엔티티 로딩으로 DB/Heap 부담 증가 |
| BE-06 | IMPLEMENT | Long Transaction | Backend | Transaction Boundary | 외부 호출/긴 로직 때문에 DB Connection 장시간 점유 |
| BE-07 | IMPLEMENT | Lost Update | Backend | Lock, Atomic Update | 동시에 Wallet/상태를 수정해 업데이트 유실 |
| BE-08 | IMPLEMENT | Double Booking | Backend | Unique Constraint, Lock | 동일 좌석에 다수 요청이 동시에 성공 |
| BE-09 | IMPLEMENT | Deadlock | Backend | Lock Ordering, Retry | 서로 다른 순서로 Row Lock을 획득해 교착 |
| BE-10 | IMPLEMENT | Optimistic Lock 충돌 | Backend | Optimistic Lock, Retry 전략 | 고경합 구간에서 Version 충돌/Retry 폭증 |
| BE-11 | IMPLEMENT | Duplicate Payment | Backend | Idempotency Key | Client Retry/중복 요청으로 이중 결제 |
| BE-12 | BACKLOG | Duplicate Refund | Backend | Idempotency | 환불 API 재시도로 중복 환불 가능 |
| BE-13 | IMPLEMENT | Wallet Overdraft | Backend | Isolation, Atomic Update | 동시 출금으로 잔액보다 많은 금액 사용 |
| BE-14 | IMPLEMENT | Ledger 불일치 | Backend | Atomicity, Invariant | Debit/Credit 또는 원장/잔액 불일치 |
| BE-15 | IMPLEMENT | Isolation Anomaly | Backend | Isolation Level | Non-repeatable Read / Phantom Read 등 발생 |
| BE-16 | BACKLOG | LazyInitializationException | Backend | Persistence Context | Transaction 밖에서 Lazy 연관 접근 실패 |
| BE-17 | BACKLOG | Huge Response | Backend | Pagination, Streaming | 과도한 응답/목록 조회로 메모리·네트워크 부담 |
| BE-18 | BACKLOG | 잘못된 API Retry 처리 | Backend | API Semantics, Idempotency | 비멱등 POST 재시도로 중복 상태 변경 |

## 9.2 Backend + Infra 경계 (18개)

| ID | 상태 | Experiment | Primary | 학습 Focus | Failure Scenario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIX-01 | IMPLEMENT | Connection Pool 고갈 | Shared | TX 축소 + Pool/DB 관측 | Hikari active/pending 증가 후 전체 API 지연 |
| MIX-02 | IMPLEMENT | DB Connection 폭증 | Shared | Pool 제한 + HPA/DB Capacity | Pod Scale-out이 RDS 연결 수 폭증으로 이어짐 |
| MIX-03 | IMPLEMENT | Timeout Chain | Shared | Timeout Budget | Gateway/App/DB timeout 불일치로 느린 실패와 자원 점유 |
| MIX-04 | IMPLEMENT | Retry Storm | Shared | Backoff/Jitter + Retry 위치 결정 | 다층 Retry가 장애 중 요청량을 폭증시킴 |
| MIX-05 | IMPLEMENT | Cascading Failure | Shared | Circuit Breaker, Bulkhead | Payment 장애가 Reservation 등 상위 서비스로 전파 |
| MIX-06 | IMPLEMENT | Cache Stampede | Shared | Lock, TTL Jitter, Redis Capacity | 인기 캐시 TTL 만료 순간 DB에 요청 집중 |
| MIX-07 | BACKLOG | Cache Penetration | Shared | Negative Cache + Rate Limit | 존재하지 않는 Key 반복 조회로 DB 부하 |
| MIX-08 | IMPLEMENT | Cache Hot Key | Shared | Key 분산 + Redis Scaling | 특정 공연/좌석 Key에 요청 집중 |
| MIX-09 | BACKLOG | Kafka Consumer Lag | Shared | Consumer 처리 + Partition/Scale | 생산 속도보다 소비 속도가 느려 지연 누적 |
| MIX-10 | BACKLOG | Poison Message | Shared | Retry/DLQ | 특정 이벤트가 반복 실패하며 소비를 막음 |
| MIX-11 | BACKLOG | Duplicate Event | Shared | Inbox/Idempotent Consumer | At-least-once 환경에서 동일 이벤트 재처리 |
| MIX-12 | BACKLOG | Event Loss | Shared | Transactional Outbox | DB commit 후 Kafka publish 전 장애 |
| MIX-13 | IMPLEMENT | Thundering Herd | Shared | Waiting Queue + Rate Limit + Scaling | 티켓 오픈 순간 대량 요청이 동시에 핵심 자원으로 진입 |
| MIX-14 | BACKLOG | Slow Downstream | Shared | Async/Timeout + Mesh 정책 | Mock PG가 수 초 지연되어 상위 서비스가 함께 느려짐 |
| MIX-15 | BACKLOG | API Rate Explosion | Shared | App Quota + Gateway/WAF | Bot/비정상 클라이언트가 초당 대량 요청 |
| MIX-16 | IMPLEMENT | Graceful Shutdown 실패 | Shared | Shutdown + Readiness/Drain | 배포/종료 중 In-flight 요청 또는 메시지 처리 유실 |
| MIX-17 | BACKLOG | Pod Scale-out 지연 | Shared | Queue + HPA/KEDA | 트래픽이 먼저 증가하고 HPA가 늦게 반응 |
| MIX-18 | BACKLOG | Cold Start | Shared | Warmup + Startup/Readiness Probe | 새 Pod가 초기화 완료 전 트래픽을 받아 지연 |

## 9.3 Infra 중심 (18개)

| ID | 상태 | Experiment | Primary | 학습 Focus | Failure Scenario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INF-01 | IMPLEMENT | CPU Throttling | Infra | requests/limits, JVM CPU 관찰 | CPU limit이 너무 낮아 Latency 증가 |
| INF-02 | IMPLEMENT | OOMKilled | Infra + Backend | JVM/K8s Memory | Heap/Off-heap/Container limit 불일치 또는 누수 |
| INF-03 | BACKLOG | HPA 오작동 | Infra | HPA Metric 설계 | 잘못된 Metric/Target으로 scale-out이 늦거나 과도 |
| INF-04 | IMPLEMENT | Readiness 잘못 설정 | Infra | Readiness Probe | 준비되지 않은 Pod로 트래픽 전달 |
| INF-05 | IMPLEMENT | Liveness 오용 | Infra | Liveness Probe | 느린 Pod를 반복 재시작해 장애 증폭 |
| INF-06 | BACKLOG | Node Failure | Infra | Rescheduling, PDB | Worker EC2 종료/장애 시 Pod 재배치 검증 |
| INF-07 | BACKLOG | AZ 장애 | Infra | Multi-AZ 설계 | 특정 AZ 상실 시 서비스 가용성 검증 |
| INF-08 | BACKLOG | Kafka Broker Failure | Infra | Replication, ISR | Broker 한 대 종료 시 가용성과 데이터 보호 |
| INF-09 | BACKLOG | Redis Failure | Infra | Sentinel/Cluster/Failover | Redis Node 장애 시 캐시/락 영향 |
| INF-10 | BACKLOG | Network Latency | Infra | Latency/Timeout Resilience | 서비스 간 지연을 강제로 주입 |
| INF-11 | BACKLOG | Packet Loss | Infra | Network Resilience | 간헐적 통신 실패를 주입 |
| INF-12 | BACKLOG | DNS 장애 | Infra | DNS Resilience | CoreDNS/Service Discovery 장애 |
| INF-13 | BACKLOG | Disk Full | Infra | Storage Monitoring/Retention | Kafka/Node 디스크 포화 |
| INF-14 | BACKLOG | Log Explosion | Infra | Sampling/Retention | 과도한 로그로 Storage/Network 부담 |
| INF-15 | BACKLOG | Certificate Expiry | Infra | Cert Lifecycle | mTLS 인증서 문제로 서비스 통신 실패 |
| INF-16 | IMPLEMENT | Bad Deployment | Infra | Canary, Rollback, ArgoCD | 신규 버전에서 Error Rate 급증 |
| INF-17 | BACKLOG | Dependency Region Failure | Infra | Failover/Degradation | 외부/리전 단위 의존성 장애 |
| INF-18 | BACKLOG | Observability 장애 | Infra | Collector HA/Buffer | Metric/Trace 수집기 장애 또는 누락 |

## 9.4 금융 도메인 (10개)

| ID | 상태 | Experiment | Primary | 학습 Focus | Failure Scenario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIN-01 | BACKLOG | 동일 Payment 두 번 요청 | Backend | Idempotency | 동일 구매 의도로 결제 요청 중복 |
| FIN-02 | IMPLEMENT | Payment 성공 후 응답 유실 | Backend | Reconciliation, Query, Idempotency | PG는 성공했지만 서비스가 결과를 모르는 Unknown State |
| FIN-03 | IMPLEMENT | PG 성공 / 내부 DB 실패 | Backend | Saga/Compensation | 외부 결제 성공과 내부 상태가 불일치 |
| FIN-04 | IMPLEMENT | Refund 성공 / Reservation 업데이트 실패 | Backend | Saga/Compensation | 환불과 예약 상태가 불일치 |
| FIN-05 | BACKLOG | Wallet 동시 출금 | Backend | Concurrency Control | 동시에 여러 결제가 잔액을 초과 |
| FIN-06 | BACKLOG | Wallet 잔액 vs Ledger 불일치 | Backend | Reconciliation | 파생 잔액과 원장 간 정합성 깨짐 |
| FIN-07 | BACKLOG | Debit만 저장되고 Credit 실패 | Backend | Atomicity | Double-entry 불변식 위반 |
| FIN-08 | IMPLEMENT | Settlement Batch 중간 장애 | Backend | Restartability, Checkpoint | 처리 도중 프로세스가 종료됨 |
| FIN-09 | IMPLEMENT | Settlement 중복 실행 | Backend | Idempotent Batch | 재실행으로 동일 정산을 두 번 지급 |
| FIN-10 | BACKLOG | Event 중복으로 정산 2번 | Backend | Exactly-once illusion, Idempotency | 중복 이벤트가 금전 상태를 재변경 |

## 9.5 Kafka / Event-Driven (12개)

| ID | 상태 | Experiment | Primary | 학습 Focus | Failure Scenario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVT-01 | BACKLOG | Producer publish 실패 | Shared | Retry/Failure Handling | 이벤트 발행 자체가 실패 |
| EVT-02 | BACKLOG | Producer 중복 publish | Shared | Idempotent Producer | 재시도로 동일 이벤트가 중복 발행 |
| EVT-03 | IMPLEMENT | Consumer duplicate | Backend | Idempotent Consumer/Inbox | 동일 이벤트가 여러 번 소비 |
| EVT-04 | IMPLEMENT | Consumer crash after DB commit | Backend | At-least-once | DB 반영 후 offset commit 전 장애로 재처리 |
| EVT-05 | IMPLEMENT | 이벤트 순서 역전 | Backend | Ordering, State Machine | PaymentCompleted/Cancelled 등이 기대 순서와 다르게 도착 |
| EVT-06 | BACKLOG | 특정 Partition Hotspot | Shared | Partition Key | 잘못된 Partition Key로 부하 편중 |
| EVT-07 | IMPLEMENT | Consumer Lag | Shared | Backpressure, Scaling | 소비 지연이 누적되어 실시간성 저하 |
| EVT-08 | IMPLEMENT | Poison Message | Shared | DLQ | 역직렬화/비즈니스 오류 이벤트가 반복 실패 |
| EVT-09 | IMPLEMENT | Schema 변경으로 Consumer 장애 | Backend | Schema Evolution | Producer/Consumer 버전 차이로 호환성 문제 |
| EVT-10 | IMPLEMENT | DB commit / Kafka publish 불일치 | Backend | Outbox | Dual write로 상태와 이벤트가 분리 |
| EVT-11 | BACKLOG | Outbox event 중복 publish | Backend | Inbox/Idempotency | Publisher 재시도로 동일 Outbox 이벤트 중복 |
| EVT-12 | BACKLOG | Saga 중간 실패 | Backend | Compensation | 분산 작업 중 일부 성공 후 다음 단계 실패 |

## 9.6 Observability (10개)

| ID | 상태 | Experiment | Primary | 학습 Focus | Failure Scenario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBS-01 | IMPLEMENT | Slow API root cause 찾기 | Shared | Tempo/OpenTelemetry | API P99 상승 원인을 Trace로 식별 |
| OBS-02 | BACKLOG | DB Query 병목 찾기 | Shared | Prometheus + MySQL Metrics | DB 쿼리/락으로 인한 지연 식별 |
| OBS-03 | BACKLOG | Connection Pool Saturation | Shared | Micrometer/Prometheus | Hikari active/pending과 지연 상관관계 확인 |
| OBS-04 | BACKLOG | Kafka Lag 장애 관측 | Shared | Prometheus | Lag 증가와 처리 지연을 대시보드화 |
| OBS-05 | BACKLOG | Error 요청 추적 | Shared | Loki + Tempo | Trace ID로 로그와 분산 Trace를 연결 |
| OBS-06 | BACKLOG | 특정 User 요청 전체 추적 | Shared | OpenTelemetry | 서비스 경계를 넘는 요청 흐름 확인 |
| OBS-07 | BACKLOG | 로그 폭증 | Shared | Loki/Retention | 로그량 폭증 시 저장/검색/비용 영향 |
| OBS-08 | BACKLOG | Sampling 때문에 원인 누락 | Shared | Trace Sampling | 샘플링 정책 때문에 희귀 오류 Trace를 놓침 |
| OBS-09 | BACKLOG | SLO 위반 감지 | Shared | Prometheus/SLO | Latency/Error Budget 기준으로 서비스 품질 판단 |
| OBS-10 | BACKLOG | Alert Fatigue | Shared | Alertmanager, Alert Design | 과도한 알람으로 중요한 신호가 묻힘 |

# 10. ML/MLOps 최종 단계

## 10.1 첫 모델 — 수요/Peak RPS 예측

초기 ML은 LLM이 아니라 전통적인 tabular ML을 사용한다. 목적은 알고리즘 연구가 아니라 MLOps lifecycle 학습이다.

| 항목 | 결정 |
| --- | --- |
| Candidate Model | XGBoost / LightGBM / scikit-learn 계열 |
| 입력 예시 | 공연 인기도, venue capacity, 가격, 요일/시간, 과거 RPS, page view, wishlist 등 |
| Target 예시 | 티켓 오픈 후 5분 Peak RPS 또는 첫 10분 판매량 |
| 데이터 경로 | Ticket/Traffic 데이터 → S3 → Kubeflow Pipeline |
| Pipeline | Preprocess → Train → Evaluate → Model Artifact |
| Serving | KServe |
| 소비 | Backend/Platform에서 수요 예측 API 사용 |

## 10.2 후속 모델 / 확장

두 번째 후보: Fraud Detection (이상 결제/행동 탐지).

Katib 하이퍼파라미터 튜닝은 선택적 확장.

LLM/LLMOps는 일반 ML 파이프라인과 KServe를 경험한 이후 선택적으로 추가한다.

Kubeflow에 대한 프로젝트 내 정의 Kubeflow는 LLM 전용 학습 플랫폼이 아니라 Kubernetes 위에서 ML lifecycle을 구성/운영하는 플랫폼으로 사용한다. 이 프로젝트에서는 일반 ML 학습 파이프라인부터 시작한다.

# 11. 예상 일정과 종료 지점

시간은 고정된 납기보다 학습 계획의 기준선으로 본다. 인프라/Kubernetes/Observability는 기존 경험이 있다는 전제를 반영한다. 핵심 40개를 깊게 구현하면서 MLOps까지 완료할 경우 약 340~440시간을 계획 범위로 잡는 것이 안전하다.

| 주당 투자 | 예상 달력 기간 | 메모 |
| --- | --- | --- |
| 주 8시간 | 약 10~13개월 | 장기 학습형 |
| 주 12시간 | 약 7~9개월 | 안정적 |
| 주 15시간 | 약 5~7개월 | 권장 기준 |
| 주 20시간 | 약 4~5개월 | 집중형 |

## 11.1 중간 종료 가능한 지점

| Checkpoint | 누적 범위 | 완료 의미 |
| --- | --- | --- |
| Checkpoint A | 약 100~140h | Monolith + DB/JPA/동시성 핵심. 여기까지도 독립적인 백엔드 학습 프로젝트로 성립. |
| Checkpoint B | 약 220~300h | MSA + Kafka + 분산 패턴 + 주요 트래픽 장애. 프로젝트의 핵심 목표 달성. |
| Checkpoint C | 약 340~440h | 핵심 40 Experiment + 금융 심화 + KServe/Kubeflow까지 최종 완성. |

각 Experiment를 독립 산출물로 남기므로 중간에 중단되어도 “미완성 기능 프로젝트”가 아니라 완료된 장애 연구 기록들이 남도록 한다.

# 12. Definition of Done 및 다음 컨텍스트용 요약

## 12.1 프로젝트 최종 완료 조건

1. Spring Boot Monolith에서 Ticket/Reservation/Payment/Refund/Wallet/Ledger/Settlement 핵심 흐름이 동작한다.

2. 핵심 Experiment 40개를 모두 재현·분석·수정하고 보고서로 남긴다.

3. Monolith에서 MSA로 전환한 이유를 실제 측정/장애 경험을 근거로 설명할 수 있다.

4. Saga, Outbox, Idempotent Consumer/Inbox, Retry/DLQ, Event Ordering 등 주요 분산 패턴을 구현한다.

5. AWS + self-managed Kubernetes(No EKS) + GitHub Actions + ArgoCD + Istio + Prometheus/Grafana/Loki/Tempo 환경에서 운영한다.

6. 일반 ML 모델을 Kubeflow Pipeline으로 학습하고 KServe로 서빙한다.

7. README/Architecture/Experiment Index에서 전체 학습 흐름과 Before/After 결과를 탐색할 수 있다.

## 12.2 다음 컨텍스트에 전달할 최소 요약

Copy-ready Context 이 프로젝트는 DevOps/MLOps 엔지니어가 백엔드를 학습하기 위한 고트래픽 티켓팅 + 금융 정합성 프로젝트다. 초기 금융 범위는 Payment, Refund, Wallet, Ledger, Settlement이며 Resale/Escrow는 후순위다. Spring Boot Monolith로 시작해서 N+1/Index/Transaction/Lock/Connection Pool/Timeout/Cache/동시성 문제를 의도적으로 재현한다. 이후 Spring Cloud 기반 MSA 및 Kafka Event-Driven 구조로 전환하고 Saga, Outbox, Inbox/Idempotency, Retry/DLQ를 구현한다. AWS(VPC, RDS MySQL, EC2 Kafka, Redis, SQS)와 self-managed Kubernetes(No EKS), Prometheus/Grafana/Loki/Tempo, ArgoCD, Istio, GitHub Actions를 사용한다. 전체 Experiment 86개는 카탈로그로 유지하며 그중 40개를 필수 구현한다. 각 실험은 Backend Root Cause와 Infra Mitigation을 분리해 기록한다. MLOps 단계에서는 먼저 XGBoost/LightGBM 계열의 티켓 수요/Peak RPS 예측 모델을 Kubeflow Pipeline으로 학습하고 KServe로 서빙한다. 프로젝트는 기능 수보다 장애 재현-관측-원인 분석-수정-Before/After 기록을 핵심 산출물로 삼는다.